ATLAS COMMERCE

LA BIBLIA

VOLUMEN XII

Roadmap

| Volumen | Volumen XII — Roadmap |
| --- | --- |
| Estado | Vigente |
| Autor | Cowork (Arquitecto Principal) |
| Aprobado por | Brey (Fundador) |
| Fecha | 2026-07-09 |
| Versión | 1.0 |
| Fuente | Síntesis de todos los RFCs y volúmenes anteriores |
| Relacionado con | Todos los volúmenes de la Biblia |

# 1. Objetivo

Secuenciar en fases todo lo definido en los volúmenes anteriores, para saber qué construir primero y qué esperar a que los datos justifiquen.

# 2. Contexto

Atlas Commerce ha completado su documentación fundacional completa (RFC-000 a RFC-004, Volúmenes I a XII) sin haber realizado todavía ninguna venta real. Este roadmap ordena el camino desde ahí hacia la plataforma descrita en la Visión del Volumen I.

# 3. Alcance

Cubre las fases de evolución del proyecto de principio a fin. No fija fechas cerradas: cada fase avanza cuando se cumple su criterio de salida, no por calendario.

# 4. Fases

## Fase 0 — Fundación documental (actual)

Completar la Biblia y el registro de RFCs, configurar respaldo en la nube, preparar el stack de contenido audiovisual, y definir el primer producto candidato. Criterio de salida: primer producto publicado en Etsy.

## Fase 1 — Validación manual

Lanzar el primer producto digital (candidato: sistema de seguimiento de mascotas) de forma completamente manual, y recoger datos reales según el Volumen XI. Criterio de salida: al menos un ciclo de venta con datos suficientes para evaluar tendencia, no solo pico inicial.

## Fase 2 — Automatización del primer agente

Automatizar el agente de mayor apalancamiento y menor riesgo (candidato: Publisher o Designer, ver Volumen VIII), una vez validado manualmente su proceso. Criterio de salida: ese agente opera con supervisión, no intervención manual constante.

## Fase 3 — Expansión de catálogo

Ampliar a más categorías de producto digital (Volumen II) según lo que indiquen las métricas del Volumen XI, priorizando siempre calidad sobre velocidad.

## Fase 4 — Construcción de Atlas OS y Atlas Brain

Cuando la complejidad operativa lo justifique (más de un producto o canal activo con datos suficientes), construir el núcleo operativo (Volumen V) y el motor de decisión (Volumen VI) como código real.

## Fase 5 — Plataforma para terceros

Conforme a la Visión del Volumen I, ofrecer la infraestructura de Atlas Commerce para que otras tiendas operen sobre ella, no solo la propia de Brey.

# 5. Próximo paso inmediato

Configurar la tienda de vendedor en Etsy y publicar el primer producto digital, iniciando formalmente la Fase 1.

# 6. Supuestos

- Cada fase se inicia solo cuando se cumple el criterio de salida de la anterior, nunca por calendario fijo, en línea con el principio de datos antes que intuición.

# 7. Riesgos

- Permanecer indefinidamente en la Fase 0 (documentación) sin pasar a la Fase 1 sería la materialización del riesgo de parálisis por análisis señalado en el Volumen I. Mitigación: este mismo roadmap fija la Fase 1 como el siguiente paso inmediato, no uno futuro.

# 8. Glosario

- Criterio de salida: condición objetiva que debe cumplirse antes de avanzar a la siguiente fase.

# 9. Decisiones arquitectónicas registradas

Se fijan las cinco fases (Sección 4) y sus criterios de salida como el camino oficial de evolución del proyecto, sustituyendo cualquier plan implícito anterior.

# 10. Versionado

v1.0 — 2026-07-09 — Versión inicial, cierra la primera versión completa de la Biblia (Volúmenes I a XII).

# 11. Próximos pasos

- Configurar la tienda de Etsy y publicar el primer producto (Fase 1).

- Revisar este roadmap cada vez que se cumpla un criterio de salida de fase.